Project Model Canvas
Projeto: Dirigindo Meu Carro

JUSTIFICATIVA (passado)
- Falta de controle de gastos e ganhos com carro.
- Desperdício com combustível em postos caros.
- Falta de conhecimento sobre multas recebidas.

OBJETIVO S.M.A.R.T.
Maximizar lucros e minimizar gastos de motoristas

BENEFÍCIOS (futuro)
- Aumento do controle de gastos e ganhos do carro.
- Economia com combustível.
- Saber o consumo do carro.
- Prever gastos com combustível.

PRODUTO
Aplicativo de controle de gastos com carro.

REQUISITOS
- Aplicativo android
- Aplicativo IOS
- Registro de gastos pontuais e recorrentes
- Registro de ganhos pontuais e recorrentes
- Visualizar relatórios sumarizados de gastos por ganhos
- Controlar quilometragem
- Visualizar consumo de combustível
- Localização do GPS
- Mapear preços de postos de gasolina próximos
- Notificar sobre multas

STAKEHOLDES EXTERNOS & Fatores externos
- Motoristas profissionais
- Motoristas individuais
- Postos de gasolina

EQUIPE
- George
- Matheus
- João
- Estevão
- Xexeo (orientador)

RESTRIÇÕES
Devemos terminar a documentação até o fim do semestre

PREMISSAS
- A equipe tem capacidade técnica para desenvolver o projeto
- É possível manter o preço de combustíveis atualizado

GRUPO DE ENTREGAS
- (1) Telas de Gerenciamento de Gastos/Lucros
- (2) Telas de Gerenciamento de Carros
- (3) Visualização dos relatórios de gastos, ganhos e consumo
- (4) Atualização de preço do postos
- (5) Notificação de posto próximo barato (com GPS)

RISCOS
- Causa: Poucos usuários
- Risco: Preço desatualizado
- Efeito: Recomendação de postos não funciona
- C: Usuários maliciosos
- R: Preços errados
- E: Recomendações errada

LINHA DO TEMPO
- 1ª entrega
  - Duração: 3 semanas
  - Grupos de entrega (1) e (2)
- 2ª entrega
  - Duração: 2 semanas
  - Grupo de entrega (3)
- 3ª entrega
  - Duração: 2 semanas
  - Grupos de Entrega (4)
- 4ª entrega
  - Duração: 3 semanas
  - Grupos de Entrega (5)

CUSTOS
N/A. Projeto com foco no aprendizado.